☯

FengShui Pro

Avaliação de Novas Funcionalidades

Análise de prioridade, complexidade e roadmap — Versão 1.1

| 🟢 MVP 3–4 meses | 🔵 V2 5–7 meses | 🟣 V3 8–12 meses | ⚫ Futuro 12+ meses |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 1. Visão Geral da Avaliação

Este documento avalia as 7 novas funcionalidades propostas para o FengShui Pro, classificando cada uma por: versão de entrega recomendada, complexidade técnica, impacto no negócio e dependências entre módulos.

| Funcionalidade | Versão | Complexidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔐 Login / Autenticação com senha | MVP | Baixa | Crítico | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🗄️ Banco de dados seguro com audit log | MVP | Média | Crítico | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🏠 Leitura de planta (PDF/imagem) + Ba Gua visual | V2 | Muito Alta | Alto | ⭐⭐⭐⭐ |
| 👑 Painel do Administrador (portal de conteúdo) | V2 | Média | Alto | ⭐⭐⭐ |
| 📝 Cadastro + e-mail de boas-vindas + troca de senha | MVP | Baixa | Crítico | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 💳 Fluxo de pagamento pós-cadastro (mensalidade/anual) | V2 | Alta | Alto | ⭐⭐⭐⭐ |
| 🆓 Versão simplificada (Freemium / sem pagamento) | V2 | Média | Alto | ⭐⭐⭐ |

# 2. Análise Detalhada por Funcionalidade

## F1 — Login e Autenticação com Senha  🟢 MVP

Toda plataforma SaaS começa com identidade. Sem autenticação não existe produto — é o alicerce de tudo.

| ✅ O que deve incluir no MVP - Login com e-mail + senha (hash bcrypt) - Recuperação de senha por e-mail (link temporário) - Sessões com JWT seguro (expiração em 24h) - Perfis distintos: Consultor e Cliente - Logout em todos os dispositivos - Tentativas de login limitadas (bloqueio após 5 falhas) | 🔵 O que entra nas versões seguintes - Login social (Google, Apple) → V2 - Autenticação de dois fatores (2FA SMS/App) → V2 - SSO corporativo (SAML/LDAP) → V3 - Login biométrico no app mobile → V2 |
| --- | --- |

⚡ Recomendação técnica Usar Supabase Auth — já inclui tudo do MVP (e-mail/senha, JWT, recuperação por e-mail, limites de tentativa). Configuração em horas, não dias. A regra de perfis (Consultor x Cliente) é feita via "roles" nativos do Supabase.

## F2 — Banco de Dados Seguro com Registro de Uso  🟢 MVP

Além de armazenar os dados de forma segura, o sistema deve registrar quem acessou o quê e quando — fundamental para compliance, auditoria e resolução de disputas.

### Arquitetura de segurança recomendada:

| Camada | Solução | O que protege |
| --- | --- | --- |
| Banco de dados | Supabase (PostgreSQL) | Isolamento por Row Level Security (RLS) — cada usuário vê só seus dados |
| Senhas | Bcrypt (hash unidirecional) | Nenhum acesso humano às senhas, nem do admin |
| Transferência | HTTPS/TLS 1.3 obrigatório | Dados criptografados em trânsito |
| Armazenamento | Criptografia em repouso (AES-256) | Dados protegidos no servidor |
| Audit Log | Tabela de eventos imutável | Registro de login, acesso a relatório, exportação de PDF |
| Backups | Automático diário (Supabase) | Retenção de 7 dias no MVP, 30 dias no V2 |

### Registro de uso — o que deve ser logado:

| Evento | Versão | Detalhe registrado |
| --- | --- | --- |
| Login realizado | MVP | Usuário, data/hora, IP, dispositivo |
| Login com falha | MVP | Tentativas, bloqueio temporário |
| Relatório gerado | MVP | Consultor, cliente, data/hora |
| PDF exportado | MVP | Quem exportou, quando, qual cliente |
| Link de cliente acessado | MVP | IP, navegador, data/hora |
| Cadastro de cliente | MVP | Consultor responsável, dados inseridos |
| Alteração de senha | MVP | Data/hora, IP |
| Exclusão de dados | V2 | O que foi excluído, por quem, snapshot anterior |
| Acesso ao painel admin | V2 | Ação realizada, data/hora |

🛡️ LGPD — Atenção obrigatória O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Isso inclui: consentimento explícito no cadastro, política de privacidade visível, direito de exclusão de dados e relatório de dados pessoais tratados. Preveja isso desde o MVP para evitar retrabalho.

## F3 — Leitura de Planta Baixa (PDF/Imagem) + Ba Gua Visual  🔵 V2

Esta é a funcionalidade mais inovadora e tecnicamente complexa do produto. Permite ao consultor fazer upload da planta do imóvel e ter o Ba Gua sobreposto automaticamente, com marcação visual de faltas, excessos e cores por quadrante.

⚠️ Por que não vai para o MVP? O processamento de imagem com IA para identificar automaticamente cômodos, entrada principal e calcular proporcionalidades exige treinamento de modelo ou integração com APIs de visão computacional (Google Vision, OpenAI Vision). A sobreposição gráfica requer uma camada de canvas interativo (Fabric.js ou Konva.js). São 2–3 meses de desenvolvimento só para esta feature — o que inviabilizaria o MVP.

### Abordagem em fases:

| Fase | Funcionalidade | Como funciona |
| --- | --- | --- |
| MVP | Upload da planta + Ba Gua manual | Consultor faz upload da imagem. O Ba Gua é sobreposto como grid visual, e o consultor ajusta manualmente os 9 setores na tela. |
| V2 | Identificação automática da entrada principal | IA detecta a porta de entrada na imagem e sugere a orientação do Ba Gua. Consultor confirma ou corrige. |
| V2 | Colorização dos quadrantes (faltas e excessos) | Cada setor recebe cor automática baseada no score: vermelho (crítico), laranja (ruim), amarelo (parcial), verde (bom). |
| V2 | Marcação de faltas e excessos com ícones | Setores com área menor que 1/9 do total são marcados como "falta"; setores com área maior são marcados como "excesso". |
| V3 | Análise automática completa por IA | Modelo de visão computacional identifica cômodos, paredes, portas, janelas e gera o Ba Gua sem intervenção do consultor. |

### Stack técnica para esta funcionalidade:

- Canvas interativo: Fabric.js ou Konva.js (sobreposição do Ba Gua sobre a planta)

- PDF para imagem: pdf.js (renderização no browser sem backend)

- Análise de imagem V2: OpenAI Vision API ou Google Vision AI

- Armazenamento de imagens: Supabase Storage (bucket privado por consultor)

- Cálculo de áreas: algoritmo geométrico sobre as proporções da planta

💡 Diferencial estratégico Nenhum concorrente no mercado brasileiro oferece Ba Gua sobreposto automaticamente na planta do cliente. Esta funcionalidade pode ser o principal argumento de venda para consultores que trabalham com clientes exigentes. Vale o investimento em V2.

## F4 — Painel do Administrador (Portal de Conteúdo)  🔵 V2

Área exclusiva do administrador da plataforma (você / CollabZ) para publicar notícias, materiais de estudo, atualizações e arquivos disponibilizados aos consultores associados que possuem login ativo.

| 👑 O que o Admin pode fazer - Publicar notícias/avisos para todos os consultores - Upload de arquivos (PDFs, planilhas, apresentações) - Categorizar conteúdo por assunto (Técnicas, Rituais, Negócios...) - Definir quem vê cada conteúdo (plano Starter vs Pro) - Ver lista de todos os usuários e seus status - Ativar ou suspender contas de consultores - Ver métricas de uso da plataforma - Enviar e-mail/notificação em massa para consultores | 👨‍💼 O que o Consultor vê - Feed de notícias e atualizações da plataforma - Biblioteca de materiais disponíveis para o seu plano - Download de arquivos autorizados - Avisos de novas funcionalidades e manutenções - Conteúdo exclusivo por categoria (membro, premium) |
| --- | --- |

| Recurso | Versão | Observação |
| --- | --- | --- |
| CRUD de notícias | V2 | Editor rich text (TipTap ou Quill) |
| Upload de arquivos | V2 | Supabase Storage, max 50MB por arquivo |
| Controle de acesso por plano | V2 | Conteúdo segmentado por assinatura |
| Gestão de usuários | V2 | Ativar, suspender, alterar plano |
| Dashboard de métricas | V2 | MAU, relatórios gerados, rituais concluídos |
| E-mail em massa (newsletter) | V3 | Integração com SendGrid ou Resend |
| Permissões multi-admin | V3 | Super admin + moderadores |

## F5 — Cadastro Inicial com E-mail de Boas-Vindas e Troca de Senha  🟢 MVP

O fluxo de entrada do usuário na plataforma. Precisa ser simples, seguro e gerar confiança desde o primeiro contato.

### Fluxo completo de cadastro — MVP:

| Passo | Tela / Ação | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Página de cadastro | Nome completo, e-mail, senha (confirmação), tipo de conta (Consultor / Cliente), aceite dos Termos de Uso e Política de Privacidade |
| 2 | Validação em tempo real | Força da senha (barra visual), e-mail já cadastrado (feedback instantâneo), campos obrigatórios sinalizados |
| 3 | E-mail de confirmação | Link de verificação enviado para o e-mail (expira em 24h). Sem confirmar o e-mail, acesso é bloqueado. |
| 4 | E-mail de boas-vindas | Após confirmação: e-mail com: nome do usuário, login, link para acessar, próximos passos (completar perfil, iniciar trial) |
| 5 | Onboarding guiado | Checklist de configuração inicial (para consultor): logo, dados da empresa, primeiro cliente, primeiro diagnóstico |

### Fluxo de recuperação e troca de senha:

| Situação | Versão | Como funciona |
| --- | --- | --- |
| Esqueci minha senha | MVP | Usuário informa e-mail → recebe link seguro com token único (expira em 1h) → define nova senha |
| Quero trocar minha senha | MVP | Dentro do perfil: informa senha atual + nova senha + confirmação. Requer autenticação ativa. |
| Troca obrigatória no primeiro acesso | MVP | Para contas criadas pelo admin: força troca de senha no primeiro login |
| Histórico de senhas (sem repetição) | V2 | Bloqueia reuso das últimas 5 senhas |
| 2FA ao trocar senha | V2 | Código SMS ou app autenticador como segunda verificação |

## F6 — Fluxo de Pagamento Pós-Cadastro (Mensalidade / Anual)  🔵 V2

Após o cadastro e confirmação do e-mail, o consultor é direcionado para escolher seu plano de assinatura. Esta feature é o motor de monetização da plataforma.

🎯 Decisão estratégica: Trial antes do pagamento Recomendação: inserir um trial gratuito de 14 dias ANTES de pedir o cartão. Isso reduz a fricção no cadastro e aumenta a taxa de conversão. Ao final do trial, o sistema bloqueia automaticamente o acesso até a assinatura ser concluída.

### Planos sugeridos:

| Plano | Mensal | Anual | O que inclui |
| --- | --- | --- | --- |
| 🆓 Freemium | R$ 0 | R$ 0 | 2 clientes/mês, sem relatório PDF, sem cronograma lunar |
| 🌱 Starter | R$ 97 | R$ 970 | 5 clientes/mês, relatório PDF com branding, cronograma lunar, portal do cliente |
| 🚀 Pro | R$ 197 | R$ 1.970 | Clientes ilimitados + painel admin + histórico + leitura de planta + app mobile |
| 🏢 Agência | R$ 497 | R$ 4.970 | White-label, multi-consultores, domínio próprio, suporte prioritário |

### Fluxo pós-cadastro:

| # | Etapa | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cadastro confirmado por e-mail | Usuário já está autenticado |
| 2 | Onboarding de perfil | Dados da empresa, logo, especialidade |
| 3 | Trial automático de 14 dias (Plano Pro) | Acesso completo sem cartão. Contador visível no painel. |
| 4 | E-mail no dia 10 do trial | "Faltam 4 dias. Assine para não perder o acesso." |
| 5 | Página de escolha de plano | Cards comparativos. Destaque no Plano Pro. Toggle mensal/anual. |
| 6 | Checkout (Stripe / PagSeguro) | Cartão, PIX ou boleto. NF automática por e-mail. |
| 7 | Acesso liberado imediatamente | Dashboard desbloqueado conforme plano contratado |

## F7 — Versão Simplificada (Freemium)  🔵 V2

Uma versão gratuita com funcionalidades limitadas permite que consultores experimentem a plataforma sem compromisso financeiro, aumentando a base de usuários e acelerando o word-of-mouth no mercado.

| 🆓 Freemium — o que INCLUI - Até 2 clientes/mês - Diagnóstico completo (9 setores × 8 critérios) - Score energético e mapa radar - Prescrições básicas (sem cronograma lunar) - Relatório com marca d'água "FengShui Pro Free" - Link de cliente (versão simplificada) - Sem branding do consultor | 🔒 Freemium — o que NÃO inclui (paywall) - Relatório PDF sem marca d'água - Branding do consultor (logo + cores) - Cronograma lunar automatizado - Notificações push de rituais - Histórico de consultas - Portal completo do cliente - Leitura de planta baixa - Painel de gestão de clientes - Suporte prioritário |
| --- | --- |

💡 Estratégia de conversão Freemium → Pago O gatilho de conversão mais eficaz para consultores é o momento em que precisam entregar um relatório profissional ao cliente. Ao tentar exportar o PDF sem marca d'água, o consultor vê um CTA claro de upgrade. Isso cria o melhor momento de conversão: ele já está com o trabalho pronto e o cliente esperando.

# 3. Roadmap Atualizado — Versão 1.1

Com a inclusão das novas funcionalidades, o roadmap foi revisado. As funções de autenticação, cadastro e banco de dados seguro são pré-requisitos do MVP e devem ser desenvolvidas primeiro.

## 🟢 MVP — 3 a 4 meses

| Funcionalidade | Módulo | Observação |
| --- | --- | --- |
| Cadastro com e-mail + senha | Auth | Pré-requisito de tudo — desenvolver primeiro |
| Login / Logout seguro com JWT | Auth | Supabase Auth nativo |
| Recuperação e troca de senha | Auth | Link temporário por e-mail |
| E-mail de boas-vindas e confirmação | Auth | Supabase Auth + template de e-mail |
| Perfis: Consultor e Cliente | Auth | Roles + permissões distintas |
| Banco de dados com RLS e criptografia | Infra | Supabase PostgreSQL + Row Level Security |
| Audit log básico (login, PDF, acesso) | Infra | Tabela de eventos imutável |
| Ba Gua automático com 3 posições de porta | Diagnóstico | Core do produto |
| Formulário de diagnóstico (9 × 8 critérios) | Diagnóstico | Score automático por setor |
| Relatório PDF com branding do consultor | Relatório | React-PDF ou Puppeteer |
| Prescrições priorizadas + rituais BTB | Prescrições | Ordenação por criticidade |
| Cronograma lunar de 9 semanas | Prescrições | Algoritmo de fases lunares |
| Link seguro para o cliente (sem cadastro) | Portal Cliente | URL com token temporário |
| Plano Freemium (2 clientes, marca d'água) | Planos | Sem pagamento, acesso limitado |

## 🔵 V2 — 5 a 7 meses

| Funcionalidade | Módulo | Observação |
| --- | --- | --- |
| Upload de planta + Ba Gua sobreposto (manual) | Diagnóstico | Fabric.js ou Konva.js — canvas interativo |
| Colorização por score (faltas/excessos) | Diagnóstico | Automático baseado no diagnóstico |
| Identificação automática da entrada (IA) | Diagnóstico | OpenAI Vision ou Google Vision API |
| Painel do Administrador | Admin | Notícias, arquivos, gestão de usuários |
| Gestão avançada de clientes (CRM) | Clientes | Histórico, status, agendamento |
| Portal completo do cliente (app mobile) | App | React Native (Expo) |
| Notificações push de rituais | App | Firebase Cloud Messaging |
| Fluxo de pagamento (Stripe + PagSeguro) | Planos | Trial 14 dias → Starter R$97 / Pro R$197 |
| Login social (Google, Apple) | Auth | OAuth 2.0 via Supabase |
| 2FA — autenticação de dois fatores | Auth | TOTP (Google Authenticator) ou SMS |
| Audit log completo com painel admin | Infra | Visualização de logs no painel do admin |

## 🟣 V3 — 8 a 12 meses

| Funcionalidade | Módulo | Observação |
| --- | --- | --- |
| Análise automática completa de planta por IA | Diagnóstico | Modelo de visão computacional customizado |
| Plano Agência (white-label + multi-consultor) | Planos | R$ 497/mês, domínio próprio |
| Newsletter em massa para consultores | Admin | Integração SendGrid |
| Internacionalização PT/EN/ES | Global | Expansão LATAM — alinhado LaMarsh |
| Marketplace de consultores | Growth | Captação orgânica de clientes finais |
| IA para sugestão de rituais | IA | Claude API ou GPT para recomendações |
| SSO corporativo (SAML/LDAP) | Auth | Para clientes enterprise e agências |

# 4. Mapa de Dependências

Algumas funcionalidades dependem de outras para funcionar. O desenvolvimento deve seguir esta ordem para evitar retrabalho.

| Funcionalidade | Depende de |
| --- | --- |
| Qualquer funcionalidade | ✅ F1 (Login) + F2 (Banco de dados seguro) — devem ser os primeiros |
| F6 (Pagamento) | F5 (Cadastro) + F7 (Freemium definido) |
| F3 V2 (Planta com IA) | Upload de imagem (F3 MVP manual) + Armazenamento (F2) |
| F4 (Painel Admin) | F1 (Auth com role de admin) + F6 (controle de acesso por plano) |
| Portal do cliente com push | F1 (Auth) + Cronograma lunar (MVP) + App mobile (V2) |
| Freemium (F7) | F6 (estrutura de planos) definida antes de abrir cadastro público |

# 5. Próximos Passos Recomendados

| # | Ação | Prazo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Criar schema do banco de dados (Supabase) | Semana 1 | Dev + Fabiano |
| 2 | Configurar Auth (cadastro, login, e-mail) | Semana 1–2 | Dev |
| 3 | Wireframes das telas principais (Figma) | Semana 2–3 | Design |
| 4 | Definir política de privacidade e termos de uso (LGPD) | Semana 2 | Jurídico + Fabiano |
| 5 | Implementar Ba Gua + Diagnóstico (core do produto) | Semana 3–6 | Dev |
| 6 | Geração de PDF com relatório | Semana 6–8 | Dev |
| 7 | Beta com 5–10 consultores selecionados | Mês 3 | Fabiano + Dev |
| 8 | Lançamento MVP com Freemium + planos pagos | Mês 4 | Fabiano |

FengShui Pro — Avaliação de Funcionalidades v1.1 — CollabZ Consultoria © 2026